# Fresco Manufacturing Master Plan 2040

## Chapter 18 – Factory Performance Management

### מטרת הפרק

להגדיר מערכת אחת לניהול ביצועי המפעל, כך שכל החלטה תתבסס על נתונים מדידים ולא על הערכות.

### עקרונות

ביצועי המפעל ינוהלו בשלוש רמות: אסטרטגית (הנהלה), טקטית (מנהלי תחומים) ותפעולית (רצפת הייצור).

### מבנה KPI

רמת הנהלה:
• EBITDA
• עלות ייצור
• אספקה בזמן (OTIF)

רמת ייצור:
• OEE
• Yield
• Scrap
• זמן מחזור

רמת ציוד:
• MTBF
• MTTR
• זמינות
• צריכת אנרגיה

### Operational Review

יוגדרו ישיבות יומיות, שבועיות וחודשיות עם Dashboard קבוע, חריגות, פעולות מתקנות ובדיקת ביצוע.

### Visual Management

בכל קו יוצגו בזמן אמת: סטטוס הקו, יעד מול ביצוע, עצירות, איכות, בטיחות וצריכת אנרגיה.

### Continuous Improvement

שילוב Lean, PDCA וניתוח שורש הבעיה. כל שיפור יתועד, יימדד וייבחן לאחר היישום.

### Benchmarking

השוואת קווים, מוצרים, משמרות ואתרי ייצור עתידיים באמצעות מדדים אחידים.

### AI Decision Support

Matria תנתח מגמות, תזהה חריגות, תציע סדרי עדיפויות ותבצע סימולציות לפני קבלת החלטות.

### KPIs

• OTIF
• OEE
• Right First Time
• Cost per Ton
• Inventory Turns
• Customer Complaints

### תוצרי הפרק

Factory KPI Dictionary, Dashboard Specification, Management Review Procedure, Continuous Improvement Framework. בסיס לפרק 19 – Owner Design Standards.