# Fresco Manufacturing Master Plan 2040

## Chapter 24 – International RFP Package & Supplier Strategy

### מטרת הפרק

הגדרת חבילת המכרז הבינלאומית ומתודולוגיית בחירת ספקים על בסיס עלות-מחזור-חיים, ביצועים, שירות וסיכון – ולא מחיר רכישה בלבד.

### מבנה חבילת המכרז

כל RFP יכלול:
• URS
• FRS
• Layout
• PFD
• דרישות Utilities
• דרישות FAT/SAT
• רשימת מסמכים
• קריטריוני קבלה
• מטריצת ציות (Compliance Matrix).

### מתודולוגיית הערכה

משקל מומלץ:
40% התאמה טכנית
20% עלות מחזור חיים (LCC)
15% שירות ותמיכה
10% ניסיון מוכח
10% לוחות זמנים
5% קיימות וניהול סיכונים.

| תחום | ספקים מובילים | חלופות סיניות | יתרון | חסרון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מערבלי צבע | NETZSCH, Oliver+Batlle | ONGOAL, Karvil | איכות ותמיכה מול מחיר נמוך | בסין נדרש אימות ביצועים ותיעוד |
| אבקות ומינון | AZO, Gericke, Hosokawa | Wuxi Taiyang, Jiangsu Grand | חיסכון משמעותי | פחות ניסיון בפרויקטים מורכבים |
| רובוטיקה | ABB, FANUC, Yaskawa | Estun, EFORT | עלות נמוכה | אקוסיסטם תוכנה קטן יותר |
| מסועים וחילזונים | WAMGROUP | SKE Industries | עלות נמוכה וזמינות | יש לאמת איכות וגימור |
| מילוי ואריזה | Premier Tech, Haver & Boecker | Tech-Long, Zhongya | מחיר אטרקטיבי | בדיקת דיוק ושירות |
| שסתומים ומכשור | Endress+Hauser, Bürkert | SUPCON, Holykell | עלות נמוכה | אימות תאימות ודיוק |

### אסטרטגיית רכש

המלצה:
• ציוד ליבת התהליך – אירופה/יפן כאשר הסיכון הטכנולוגי גבוה.
• ציוד סטנדרטי (מסועים, מבנים, מכלים, חלק ממערכות האריזה) – ניתן לבחון ספקים סיניים לאחר FAT מחמיר.
• כל ספק יעבור Audit טכני לפני זכייה.

### כלל החלטה

לא לבחור את ההצעה הזולה ביותר אלא את ההצעה בעלת עלות המחזור (LCC) הנמוכה ביותר לאורך 15–20 שנות הפעלה.